## Slide 1
MARCOS DO PROJETO
Planejamento
(01/03)
Estruturação do negócio;
Projeto no GitHub;
Documentação de projeto;
Simulador Financeiro;
Protótipo de Site Institucional;
Banco de Dados;
Testes com Arduino.
Reuniões de Equipe
(Seg. e Sex.)
Reuniões de alinhamento de tarefas e formas de executar e conduzir o projeto.
Reunião com cliente – feedback de proposta
(16/03)
Cliente avalia como está sendo conduzido o projeto, e com isso gera um feedback, se será necessário realizar ajustes ou não.
Finalização, polimento e entrega
(30/05)
Configurar solução no banco de dados para obtenção de registros;
Manual de instalação;
Entrega de solução para cliente.
Reunião com cliente – feedback de proposta
(27/04)
Cliente valida os ajustes, e novamente gera um feedback; se será necessário realizar ajustes ou não.
Ajustes e melhorias solicitadas
(01/04)
Melhorias pedidas pelo cliente sendo desenvolvidas e implementadas.